Quill

翎

MASTER PLAN · 主策划书

完整合集 · v1.0

不是ERP——是你公司的AI操作系统。

为菲律宾及东南亚SME打造的AI驱动企业大脑

本文档包含 执行摘要 · 范式转换 · 市场机会 竞品全景 · 系统架构 · 15个模块 AI基础设施 · Voice-First · 本地化战略 路线图 · 商业模式 · M13 MVP实施 品牌Identity · VI视觉系统 2025年5月 · CONFIDENTIAL

# 目录 · Table of Contents

| # | 章节 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 品牌哲学 · Atelier of Restraint | 克制之手作的设计语言 |
| 01 | 执行摘要 | 一页看懂Quill |
| 02 | 范式转换 | 为什么是Company OS而不是ERP |
| 03 | 市场机会 | 菲律宾SME的600亿元商机 |
| 04 | 竞品全景 | Campfire/Rillet/Nory/Tailor/Luminance对标 |
| 05 | 系统架构 | 4层架构 + Headless + Agent家族 |
| 06 | 15个模块 | M0-M14产品族详解 |
| 07 | AI基础设施 | Agent / RAG / LLM成本 / 垂直LLM |
| 08 | Voice-First OS | "键盘给员工，说话给老板" |
| 09 | 本地化战略 | 菲律宾合规深度 + SEA路线图 |
| 10 | 路线图 | 14个月演化计划 |
| 11 | 商业模式 | 定价4套餐 + ROI测算 |
| 12 | 团队与预算 | 5年财务展望 + 团队架构 |
| 13 | 风险分析 | 15项风险及应对 |
| 14 | 行动计划 | 本周/本月可做的事 |
| 15 | M13 MVP · Quill Permit | 8周MVP完整实施方案 |
| 16 | 品牌Identity | 名字 / 视觉 / 故事 |
| 17 | 附录 | 资源清单 + 决策记录 |

# 00  品牌哲学 · Atelier of Restraint

"克制之手作 — 用最古老的工具（羽毛笔）代表最新的技术（AI），用东方的笔墨传统承载西方的极简主义。"

## 0.1  为什么叫 Quill

Quill（英文：羽毛笔）—— 古代文人书写的工具。引申义：所有需要"签字、盖章、文书"的事，恰恰是 SME 老板最头痛、最浪费时间的事。

中文叫"翎"（líng）：鸟翅膀上的羽毛、古代官帽上的翎羽，象征地位与精致。或"翰"（hàn）：长而硬的羽毛，引申为笔和文书；"翰林"即古代最优秀的文人聚集地。

我们的 MVP 是 M13 AI 办证顾问，本质就是把所有 paperwork 自动化。"Quill" 这个词在英语世界里本就是 "paperwork" 的诗意代名词。名字和产品一拍即合。

## 0.2  四大设计支柱

① 形 与 空 ▸ 每一个元素都必须证明自己存在的必要 ▸ 80% 留白，承载 20% 内容 ▸ 让眼睛得以呼吸，让思想得以沉淀

② 墨 与 朱 ▸ 5 色调色板：墨黑 / 纸白 / 朱砂 / 铜 / 麻 ▸ 朱砂是"心跳"——从不超过画面 5% ▸ 每次出现都是一次"签字"

③ 笔 与 痕 ▸ 数字时代的设计早已遗忘"手感"，Quill 要把它找回来 ▸ 通过纸面纹理、笔画末端、字体的光学调整 ▸ 每一处细节经得起 100 倍放大

④ 节 与 律 ▸ 先静后动，先大后小，先黑后红 ▸ 斜体（Italic）是 Quill 的灵魂——代表流动、书写、人的痕迹 ▸ 重大场景极度克制，朱砂几乎不出现；交互场景才让朱砂登场

## 0.3  三句口号

核心：Paperwork, signed off. / 翰墨自此，非负担。

功能：The AI business OS, for those who run things. / 为真正在经营的人，做的AI企业操作系统。

情感：We don't sell software. We sell back your 8 hours. / 我们不是在卖软件。我们在卖回，你每天浪费的 8 小时。

## 0.4  产品族命名规则

所有未来模块共用 Quill 主品牌，子产品命名遵循统一规则："Quill + 单音节英文词"。

| 模块 | 英文名 | 中文名 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| M13 ⭐ MVP | Quill Permit | 翎·办证 | 拍照→识别→自动调表 |
| M5 | Quill Relations | 翎·客户 | AI智能CRM |
| M11 | Quill Voice | 翎·语音 | 🎙长按说话 |
| M10 | Quill Meet | 翎·会议 | 录音→纪要→行动项 |
| M4 | Quill Books | 翎·账本 | 零日结账 |
| M12 | Quill Counsel | 翎·律事 | AI法律顾问 |
| M7 | Quill Lodge | 翎·居停 | 酒店PMS |
| M14 | Quill Compass | 翎·罗盘 | AI企业顾问 |

# 01  执行摘要

Quill 不是另一个 ERP。它是为菲律宾及东南亚中小企业打造的、AI 驱动的、Voice-First 的、深度本地化的企业大脑。

## 1.1  我们要做什么

构建一套 AI-Native 的 Company OS——让经营者从「数据录入员」解放出来，回归到做决策、谈合作、服务客户的本职。

六大核心创新：

- System of Action（不是Record）：系统主动观察+建议，不只是被动记录

- Voice-First：长按🎙说话即可完成80%的操作

- Agent家族：每个业务模块都有专属AI专家组

- Headless架构：模块化、可组合、Schema驱动

- 深度本地化：菲律宾BIR/SEC/DOLE/LGU全栈合规

- AI政务智能：拍照识别政府表格+自动调表+续期管理

## 1.2  为什么是现在

- AI-Native ERP拐点：Campfire、Rillet等已证明AI可重写ERP

- Whisper/Claude等基础设施已成熟，语音+多Agent成本可控

- 菲律宾SME数字化基础设施严重落后，本地化机会窗口打开

- GCash/Maya等支付基建已铺好，e-Invoice等数字财务条件具备

## 1.3  为什么是我们

- 创始人 35 年菲律宾本地经验（家族多业态：酒店250间客房+PPF+建材+咖啡厅）

- 已有 6 个开源仓库基础（POS、库存、CRM、会员等）

- 深度理解中菲双文化（中国成长+菲律宾运营+东南亚视野）

- 深度 AI/技术理解力（已实操ComfyUI、Claude Code、量化交易等）

- 懂第一性原理+怀疑精神（看到行业问题的本质）

## 1.4  关键数据

| 指标 | 数字 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 菲律宾SME总数 | 100万+ | 注册企业 |
| 每家年合规开销 | ₱30K-200K | 办证/罚款/中介费 |
| 菲律宾SaaS TAM | ₱500亿/年 | 保守估算 |
| SEA区域总TAM | $300M+/年 | 包含越南/印尼/泰国/马来等 |
| 目标5年市占率 | 5-10% | 菲律宾市场 |
| 目标年营收(Y5) | $15-30M | 约 ₱900M-1.8B |
| Phase 1开发周期 | 4个月 | MVP至首店上线 |
| 初期人才需求 | 5-7人 | 全栈+AI+前端+QA+合规 |
| 一年期预算 | ₱3.9M | 约$67K USD |

## 1.5  五年愿景

Year 5：Quill 成为东南亚 SME 首选的 AI 企业大脑。覆盖菲律宾 10 万+ SME，年营收 $15-30M，扩张至新加坡、马来西亚、印尼。

# 02  范式转换

ERP是公司的会计本——记录已经发生的事。Company OS是公司的大脑——观察正在发生的事，预测即将发生的事，主动建议下一步行动。

## 2.1  根本性差异

| 维度 | 传统ERP (System of Record) | Quill (System of Action) |
| --- | --- | --- |
| 核心定位 | 事后记账系统 | 实时决策大脑 |
| 数据流向 | 人 → 录入 → 系统 | 世界 → 系统 → 观察人 |
| 用户角色 | 操作员（填表） | 决策者（审批AI建议） |
| AI位置 | 附加的聊天机器人 | 渗透每个业务流程的神经系统 |
| 交互方式 | 表单 + 报表 | 自然语言 + 主动提醒 |
| 价值产出 | 历史数据查询 | 预测、建议、自动执行 |

## 2.2  五条核心设计原则

◆ Quill 的五条信念 ▸ AI优先：每个模块默认带AI能力，不是"可选附加" ▸ 观察而非录入：系统主动从邮件、电话、IM、扫码中获取数据 ▸ 建议而非记录：每条数据都触发"下一步建议" ▸ 对话即操作：自然语言能完成80%的常规操作 ▸ 人在回路：关键决策仍由人批准，AI是放大器不是替代者

## 2.3  三个范式转换场景

### 场景A：销售跟进客户

❌ 传统ERP

- 销售员打完电话，回到电脑前

- 登录CRM → 找客户 → 新建跟进记录

- 凭记忆填写10分钟前的对话内容，错误率高

- 忘记设定下次跟进时间

✅ Quill

- 销售员用手机的Quill拨打客户电话

- 通话结束的瞬间，AI已完成：转录、摘要、情绪分析、关键信息提取

- CRM自动更新：客户兴趣点、报价金额、客户态度

- AI主动建议："客户对价格犹豫 → 建议3天内发送案例对比+竞品差异表"

- AI自动在日历上预定提醒+起草跟进邮件草稿（待审）

### 场景B：财务月结

❌ 传统

- 月底导出银行流水Excel，财务人员逐笔对账2-3天

- 凭证手动归类，错误率5-10%

- 月报延迟一周才能产出

✅ Quill（零日结账）

- 银行API实时拉取流水，AI自动匹配账务（98%自动匹配率）

- 剩余2%异常项推送给财务员审查（带AI建议匹配原因）

- 凭证AI自动归类（基于历史规则学习）

- 月报实时生成，财务员只需复核

- 异常交易AI主动预警

# 03  市场机会

## 3.1  菲律宾SME市场全景

| 指标 | 数字 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册企业总数 | 100万+ | 微小中企业（MSME） |
| SME贡献GDP | 40% | 菲律宾经济命脉 |
| SME就业占比 | 63% | 约2700万就业 |
| 数字化渗透率 | <15% | 极大增量空间 |
| 平均年合规开销 | ₱30K-200K | 办证/罚款/中介费 |
| 移动支付渗透率 | 70%+ | GCash/Maya主导 |
| 英语普及率 | 90%+ | 降低软件本地化难度 |

## 3.2  TAM 测算

- 菲律宾SaaS市场：100万企业 × ₱20K-50K年费 = ₱200-500亿/年

- 合规服务市场：100万企业 × ₱30K-200K合规开销 = ₱300-2000亿/年

- Quill 可捕获保守：5-10%市占率 = $50M-100M USD/年

- SEA六国总TAM：菲律宾的5-8倍 = $300M-800M USD/年

## 3.3  目标客户画像

### 画像A：多业态家族企业

- 1-3代华人/菲律宾家族企业，多元化经营

- 痛点：各业态系统孤立、数据不通、家族成员沟通效率低

### 画像B：中型连锁餐饮/零售

- 3-15家门店，年营收₱20M-200M

- 痛点：库存/排班/财务跨店难管理

### 画像C：精品酒店/B&B

- 30-150间客房，独立或小集团运营

- 痛点：Channel Manager昂贵，PMS与财务脱节

### 画像D：B2B批发/分销

- 建材/电子/快消批发，10-200员工

- 痛点：销售人员管理乱、应收账款累积

# 04  竞品全景

## 4.1  对手对比

| 对手 | 类型 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP Business One | 传统ERP | 功能完整、全球支持 | 实施周期长、$36K+/年 |
| Oracle NetSuite | 传统云ERP | 中市场领先 | 昂贵、UI过时 |
| Odoo 17 | 开源ERP | 免费/便宜、模块化 | 需重度定制、AI弱 |
| QuickBooks PH | 财务SaaS | 简单易用、BIR认可 | 无仓储/CRM/HR |
| Campfire | AI-Native财务 | L.A.M.对话式财务 | 只做财务、美国向 |
| Rillet | AI-Native财务 | Aura Agent家族 | 只做财务、美国向 |
| Doss | AI库存层 | 库存↔财务同步 | 只做库存 |
| Nory | 餐饮垂直OS | 95%需求预测 | 只做餐饮 |
| Tailor.tech | Headless ERP | GraphQL Schema驱动 | 开发者向、UI弱 |
| Luminance | Legal-Grade™ AI | 法律垂直LLM (LPT) | 只做合同/法律 |
| Quill | AI-Native + Local OS | 深度菲律宾化 + 全栈AI + Voice-First | 需要时间证明 |

## 4.2  7家AI-Native标杆借鉴

### Campfire

- L.A.M.（Large Accounting Model）：自研会计垂直大模型

- Ember AI：自然语言财务分析师

- Quill 借鉴：M4 Quill Books 对话式查询，本地化LAM思路

### Rillet

- Aura AI Agent家族：Flux/Accrual/Reconciliation/Revenue Agent

- 99.7%日记账自动化

- "零日结账"：账本持续更新

- Quill 借鉴：核心架构！每个模块按"Agent家族"细分

### Doss

- AI库存层「插入」已有ERP而非替代

- 与Rillet/Campfire/QuickBooks原生集成

- Quill 借鉴：M1库存自动同步M4财务；插件模式可选

### Nory

- 餐饮垂直OS，95%需求预测准确率

- 统一平台：库存+排班+薪资+BI

- Quill 借鉴：垂直OS整体打法的最佳模板

### Nesto

- NORA Agent + 90%预测准确率

- Bootstrap 8年到€5M ARR才接受融资

- Quill 借鉴：M6 HR模块的智能排班Agent

### Tailor.tech

- GraphQL API-first + Schema-driven Templates

- Fabrix开源UI生成库

- Quill 借鉴：整体架构圣杯！Headless + GraphQL + Schema

### Luminance

- LPT（Legal Pre-Trained Transformer）：1.5亿份法律文档训练

- Traffic Light Analysis合同风险可视化

- Quill 借鉴：M12 Quill Counsel 设计思路 + 垂直LLM战略

# 05  系统架构

## 5.1  四层架构

| 层级 | 职责 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| ① 体验层 | 用户与系统的所有交互界面 | Web UI、移动App、POS、Voice、Chat |
| ② 智能体层 | 理解意图、规划任务、调用工具、主动建议 | LLM Orchestrator、Agent Memory、Tool Registry |
| ③ 服务层 | 业务逻辑、工作流引擎、模块API | FastAPI微服务、事件总线、Workflow Engine |
| ④ 数据层 | 结构化+非结构化+向量 | PostgreSQL、Redis、Qdrant、MinIO |

## 5.2  Headless + Composable 设计

受Tailor启发，Quill采用Headless架构：前后端解耦 + GraphQL + Schema-driven。

- GraphQL API主导：所有数据通过GraphQL查询

- Schema-driven：所有数据模型定义在Schema文件中，可热加载

- UI自动生成：基础CRUD界面从Schema生成

- 模块独立部署：每个模块单独升级，不影响整体

- Event Bus标准化：所有模块通过事件总线通信

## 5.3  Agent家族架构

受Rillet启发，每个业务模块都是一个Agent家族（多个专家Agent协同）。

| 模块 | 专家Agent家族 |
| --- | --- |
| Quill Permit (M13) | Form OCR / Filling / Renewal Tracking Agent |
| Quill Relations (M5) | Call / Email / Follow-up / Churn Agent |
| Quill Voice (M11) | STT / Intent / Entity Extraction Agent |
| Quill Meet (M10) | Transcription / Summary / Action Item Agent |
| Quill Books (M4) | Reconciliation / Accrual / Flux / Tax / Close Agent |
| Quill Counsel (M12) | Contract Review / Compliance / Renewal Agent |
| Quill Lodge (M7) | Pricing / Review / Channel Agent |
| Quill Compass (M14) | Strategy / Industry / Forecast Agent |

## 5.4  完整技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LLM主模型 | Claude 4.5 Sonnet / Opus | 复杂推理、Agent决策 |
| LLM辅助 | GPT-4o-mini / Llama 3.1 | 分类、情绪、提取 |
| STT | Whisper Large v3 | 语音转文字 |
| TTS | ElevenLabs / OpenAI TTS | Voice输出 |
| 向量数据库 | Qdrant / pgvector | 语义搜索、Agent记忆 |
| Agent框架 | LangGraph / 自研 | 工作流编排 |
| 后端 | Python FastAPI + GraphQL | 业务+API |
| 关系数据库 | PostgreSQL 16 | 业务数据 |
| 前端 | Vue 3 / Next.js + Tailwind | Web UI |
| 移动端 | PWA + Capacitor | 跨平台 |
| 监控 | Grafana + Langfuse | 系统+LLM追踪 |

# 06  15个模块详解

Quill 共15个模块（M0基础层 + M1-M14业务模块），按优先级分Phase交付。

## M0 · 基础层

- JWT认证、RBAC权限、多租户、事件总线、审计日志

- Agent Runtime：LLM调用、Token计费、限流、降级

- Agent Memory Store + Tool Registry + Country Profile引擎

- STT/TTS服务网关：语音输入输出统一封装

## Quill Permit (M13) ⭐ MVP

在菲律宾，老板时间最大的浪费是跑政府部门。Quill Permit 把两周变两小时。

Killer Feature：拍照调表

- 📸 拍张照 → AI 识别这是什么政府表格、哪个部门、需要什么字段

- 📝 自动从公司数据库填字段（公司名、TIN、地址、负责人...）

- ✅ 缺失数据提示哪些字段需补充

- 📋 生成可打印 PDF 或电子签名

- 🗺️ 提示下一步："带身份证去 DTI Quezon City Office"

- 📅 自动追踪所有证件到期日，90/30/14/7天四级提醒

## Quill Relations (M5)

- 通话录音自动转录+摘要：销售挂电话30秒内CRM已更新

- 客户情绪分析：积极/犹豫/拒绝/愤怒自动打标

- 下一步建议：基于通话+历史→"3天后发案例+竞品对比表"

- 邮件草稿自动生成：销售员只需审批/编辑发送

- 客户流失预警 + 商机评分

- Suki关系标记（菲律宾Padrino文化感知）

## Quill Voice (M11)

在Quill的任何界面，长按🎙说话即可完成80%操作。键盘是给员工用的，说话是给老板用的。

- App任意页面右下角悬浮🎙按钮，长按触发录音

- Whisper转录（200ms内首字）

- LLM意图识别+实体提取+路由（800ms）

- 弹出预览卡片：识别结果+操作+自动填写字段

- 总延迟≤2.5秒

## Quill Meet (M10)

双输入模式

- 实时录音：会议室设备打开"开始记录"，散会一键"结束并分析"

- 上传文件：拖拽音频/视频文件，AI异步处理5-15分钟

能力

- 说话人识别 + 中/英/Filipino混合识别

- 议题自动拆解 + 情绪分析

- 行动项：待办+负责人+截止日期

- 会议纪要自动生成 → 邮件发送

- 行动项自动转化为任务/CRM跟进/采购PR

## Quill Books (M4)

零日结账 — 月度结账时长从5-15天压缩到<1天

- 银行对账AI：98%自动匹配，2%人工复核

- 凭证自动归类：基于历史规则学习

- 收据OCR：拍照识别商家/金额/VAT/商品类型生成凭证

- BIR申报准备：2550M/2550Q自动准备数据包

- 财务报表AI解读：月报生成后自动写"管理层摘要"

- 自然语言查询："本月毛利率？比上月怎么样？"

## Quill Counsel (M12)

- 菲律宾法律百科：Corporation Code/Labor Code/Tax Code全量

- 合同审阅：上传合同AI识别风险条款，红黄绿提示

- 合同生成：选择类型→AI按菲律宾法律生成草稿

- Q&A顾问："员工不满3年辞退需要赔几个月？"精准答

- 律师协作：复杂案件转介合作律师网络

## Quill Lodge (M7)

- 动态定价Agent：基于OCC、竞品价、本地事件、天气实时调价

- OTA客评情绪分析：所有Booking/Agoda/Tripadvisor评论分类

- 差评自动回复草稿：AI起草专业回复→人工审批

- 收益预测：未来90天RevPAR/ADR/OCC预测

## Quill Compass (M14)

- 战略诊断：基于数据自动生成"公司健康体检报告"

- 行业对标：与同行业菲律宾SME对比识别表现优劣

- 风险预警：现金流危机、客户集中度风险

- 决策模拟：开新店财务模拟、价格调整影响

- 每周战略简报：自动生成关键指标+建议

## 其他模块（M1/M2/M3/M6/M8/M9）

- M1 智能库存：需求预测、智能补货、扫码识别

- M2 智能POS：收银、智能推荐、欺诈检测

- M3 智能采购：供应商对比、PO自动生成

- M6 智能HR：考勤、薪资、智能排班、简历筛选

- M8 对话式BI：自然语言查询、主动洞察、CEO日报

- M9 通讯集成层：电话/Email/WhatsApp/微信统一接入

# 07  AI基础设施

## 7.1  Agent框架设计

采用LangGraph风格的状态机Agent，每个Agent都是有状态的工作流，可中断、可恢复、人在回路。

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| LLM Brain | 推理与决策（Claude 4.5 / GPT-4o） |
| Tools | 可调用能力（DB查询、API、计算、发邮件） |
| Memory | 长期（向量库）+ 短期（对话上下文） |
| Planner | 复杂任务分解为子任务 |
| Human Gate | 关键决策点暂停，等待人工批准 |

## 7.2  LLM 成本控制

| 策略 | 做法 | 成本降低 |
| --- | --- | --- |
| 模型分级 | 简单任务用GPT-4o-mini，复杂用Opus | 60-70% |
| 本地小模型 | 情绪、分类用Llama 3.1 | 90%（这类） |
| 缓存策略 | 语义hash相似query结果缓存 | 20-40% |
| Token压缩 | 长上下文做摘要再喂LLM | 30-50% |

## 7.3  垂直LLM路线图

- Year 1：通用LLM + Prompt工程

- Year 2：开始收集菲律宾税务/法律语料

- Year 3：训练PH-Tax-LLM（菲律宾税务垂直模型）

- Year 4：PH-Labor-LLM（劳工法垂直模型）

- Year 5：完整垂直LLM家族，护城河形成

# 08  Voice-First 操作系统

Voice-First解决的是"零摩擦录入"问题。当输入成本接近零，数据完整度才会接近100%。

## 8.1  10个杀手级Demo场景

- 销售员见完客户：30秒说一段话，CRM全部填好+下次跟进已安排

- 会议结束邮件已发：销售例会按"开始记录"，散会5分钟纪要+任务全部到位

- 开车听报表：CEO开车说"上月入住率"AI语音回答+图表推送

- 盘点员口播仓库：边看边说，系统自动更新所有SKU

- 翻译总监：和台湾客户开会用中文，同时输出英文纪要给菲律宾团队

- 供应商谈判变合同：上传谈判录音，AI提取所有承诺、价格、条款

- 酒店前台超能力：办Check-in说一句话，押金/房号/退房日全记录

- 三个月前会议在哪：搜"什么时候讨论过XPEL进口价"直接跳到对应议题片段

- 财务自动归类：对纸质收据拍照+说话，全部自动入账归类

- 员工情绪雷达：识别Carlos连续3次表达焦虑，HR Agent提醒经理

## 8.2  关键技术指标

- 语音识别准确率 ≥ 92%

- 意图识别准确率 ≥ 88%

- 平均响应延迟 ≤ 2.5秒

- 会议转录准确率 ≥ 90%

- 说话人识别准确率 ≥ 85%

- 用户语音操作完成率 ≥ 80%

# 09  本地化战略

美国SaaS可以在硅谷做出产品然后卖到全球。东南亚SaaS必须每进一个国家都重新做一次产品。

## 9.1  菲律宾监管全景（12个部门）

- BIR：税务（2550M/2550Q/1701/1702等）

- SEC：公司注册（GIS、AFS）

- DTI：个体户/商号

- Mayor's Office / LGU：本地经营许可

- Barangay：社区许可

- BFP：消防安全

- SSS：社保（R-1A、R-3）

- PhilHealth：医保（ER1、RF-1）

- Pag-IBIG：住房基金（MCRF）

- DOLE：劳工合规

- BOC：进出口

- FDA / DENR：食药品 / 环保

## 9.2  菲律宾商业文化清单

🇵🇭 Quill 必须理解的菲律宾文化 ▸ Padrino System：关系网络比规则更重要 ▸ Bahala Na心态：员工在不确定情境下倾向"听天由命" ▸ Filipino Time：会议时间灵活，时间预估打8-9折保守 ▸ 家族企业占88%：决策权高度集中在家族成员 ▸ Suki关系：老顾客/老供应商的特殊优待 ▸ Pakikisama：和谐至上，避免直接冲突 ▸ 宗教节日：复活节周、Christmas Season(9-1月) ▸ Taglish是真实工作语言

## 9.3  跨区域扩展路线图

| Wave | 时间 | 市场 |
| --- | --- | --- |
| Wave 1 | Y1-2 | 🇵🇭 菲律宾（深度） |
| Wave 2 | Y2-3 | 🇸🇬 新加坡 + 🇲🇾 马来西亚（华人网络） |
| Wave 3 | Y3-4 | 🇮🇩 印尼 + 🇻🇳 越南 + 🇹🇭 泰国 |
| Wave 4 | Y4-5 | 🇨🇳 中国 + 🇭🇰 香港 + 🇹🇼 台湾 |

# 10  路线图 · 14个月演化

## 10.1  Phase 1 · Foundation + Killer Feature（月1-4）

| 模块 | 交付 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| M0 基础层 | 认证、RBAC、多租户、Agent Runtime | 6周 |
| Quill Voice (M11) | 🎙按钮+预览+确认全流程 | 4周 |
| Quill Meet (M10) | 双输入模式 + 完整Pipeline | 6周 |
| M1 库存（基础） | 商品/入出库/扫码 | 4周 |
| M2 POS（基础） | 收银/支付/BIR OR | 3周 |
| Quill Relations (M5) ⭐ | 通话→纪要→建议 | 6周 |
| M9 通讯集成 | 电话/Email/WhatsApp | 4周 |
| Quill Books (M4) 基础 | COA/自动凭证/P&L | 4周 |

## 10.2  Phase 1.5 · Quill Permit 杀手级（月5-6）

Quill Permit 提前到 Phase 1.5！用户感知最强、付费意愿最高的功能不能等。

- 拍照办证最小可用版本（BIR最常用5份表格）

- 续期提醒系统（所有主要证件）

- Mayor's Permit开店包

## 10.3  Phase 2 · Agent扩张（月7-10）

- M3 + PurchaseAgent：供应商对比、PO自动

- M1 + InventoryAgent：需求预测、智能补货

- Quill Books 完整版：银行对账AI、收据OCR

- M6 HR + HRAgent：智能排班

- Quill Counsel：完整法律知识库

## 10.4  Phase 3 · Hotel & Scale（月11-14）

- Quill Lodge：房态、Channel Manager、动态定价

- Quill Compass：战略助手、行业对标

- 全模块Voice + 多语言Agent

# 11  商业模式

## 11.1  定价（4套餐 + 单模块）

| 套餐 | 定位 | 包含 | 月费 (PHP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter（插件） | 已有QB只加1-2模块 | M1 OR M5 OR M13 | ₱4K-8K |
| Growth | 中小企业核心 | M1+M2+M4+M5+M8+M13 | ₱15K-25K |
| Scale | 多门店/多业态 | 基础全部 + 1业态模块 | ₱30K-60K |
| Enterprise | 大客户定制 | 全部 + 自定义Agent + M14 | ₱80K+ |

定价哲学：不按用户数收费、按功能复杂度收费、可单模块订阅、插件模式。

## 11.2  ROI 测算（中等连锁咖啡厅5家店）

| 项目 | 使用前 | 使用后 | 节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务人员 | 3人 × ₱25K = ₱75K/月 | 1.5人 × ₱25K = ₱37.5K/月 | ₱37.5K/月 |
| 办证时间 | 20小时+中介费 | 2小时 | ₱15K/月 |
| 销售转化 | 基准 | +15-25% | ₱30K/月 |
| 库存优化 | 基准 | 减少缺货+积压 | ₱20K/月 |
| Quill Growth套餐 | - | ₱20K/月 | - |
| 净月度收益 | - | - | ₱82.5K/月 |
| 年度净回报 | - | - | ₱990K/年 |

# 12  团队与预算

## 12.1  团队结构

| 角色 | 职责 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 技术Lead | 架构、Agent设计、代码审查 | 1 |
| AI/Agent工程师 | Agent开发、Prompt工程、RAG | 1-2 |
| 后端工程师 | 业务模块API、数据建模 | 1-2 |
| 前端工程师 | Web UI、POS、对话界面 | 1 |
| QA + Eval | 功能测试 + LLM输出质量评估 | 1 |
| 产品/业务分析 | 需求、UX、菲律宾合规 | 1 |

## 12.2  五年财务展望

| 年份 | 客户数 | ARR (PHP) | ARR (USD) | 员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 20-50 | ₱5-15M | $85K-260K | 6-8 |
| Y2 | 200-500 | ₱30-80M | $520K-1.4M | 12-15 |
| Y3 | 1K-2K | ₱150-300M | $2.6M-5.2M | 25-35 |
| Y4 | 3K-5K | ₱400-700M | $7M-12M | 50-70 |
| Y5 | 7K-10K | ₱900M-1.8B | $15M-30M | 100-150 |

# 13  风险分析

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM幻觉/错误建议 | 高 | 中-高 | RAG强制引用源；关键决策必经人审；Eval持续监控 |
| LLM成本失控 | 中 | 中 | 模型分级+缓存+限流+月度成本告警 |
| 数据隐私泄露 | 中 | 极高 | 本地LLM处理敏感数据；PII脱敏 |
| 用户不信任AI | 高 | 高 | AI建议必带"为什么"；统计准确率展示 |
| BIR合规变更 | 中 | 高 | 财务模块配置化；BIR公告订阅 |
| 核心人员离职 | 中 | 高 | 代码规范+完整文档+Prompt版本化 |
| 竞品快速跟进 | 中 | 高 | 本地化护城河+习惯护城河；快速迭代 |
| Voice功能噪音问题 | 中 | 中 | 降噪预处理+实时置信度反馈 |
| 用户口音识别差 | 中 | 中 | 个人语音校准+个人模型积累 |

# 14  行动计划

## 14.1  本周

- 注册 Anthropic API + OpenAI API账号

- 搭建本地开发环境

- 创建 GitHub 组织 quill-os/，建立 monorepo 结构

- 完成 M0 数据库 Schema 设计

- 跑通第一个 Hello World Agent

## 14.2  本月

- 实现 Agent Runtime

- 部署 Langfuse 做 LLM 调用追踪

- 完成认证系统 + RBAC

- 开始 Quill Relations 核心场景：通话→转录→摘要→情绪→建议

- 启动菲律宾法律知识库建设

- 收集 50 份最常用菲律宾政府表格

## 14.3  对外宣传定位

"Quill：不只是AI ERP，是菲律宾企业家的数字合伙人。从开店第一天到上市，我们陪你处理所有政府文件、法律风险、和增长决策。"

# 15  Quill Permit · MVP 完整实施方案

"先打通一个魔法时刻"，而非一次性造完整个 OS。Quill Permit 是单点突破的最优选择。

## 15.1  MVP 决策摘要

- 路径：Quill Permit 单点突破

- 目标：可演示 Demo（先不付费用户）

- 工作流：Claude Code 驱动

- 周期：8 周

- 预算：约 ₱43K（约 $752 USD）

## 15.2  为什么先做 Quill Permit

- 独立性强：不需要其他模块支撑

- 演示效果极强："拍照→自动调表→可打印 PDF"任何老板看了都会"哇"

- 差异化 100%：硅谷的 Campfire/Rillet/Nory/Tailor 全部不做这件事

- 数据轻：不需要业务历史数据沉淀

- 扩展性好：建立的"企业档案库"是未来所有模块的数据基础

## 15.3  5 个核心用户故事

### US-01 · 企业档案库

作为菲律宾 SME 老板，我希望把公司基本信息、法人股东信息、所有证件电子版上传到一个统一的"档案库"，以便后续办证时可以从档案自动调取数据。

- 能创建多个公司档案

- 每个公司档案分 5 个标准文件夹：公司信息/法人股东/财务账户/证件文件/员工信息

- 支持文件上传，自动识别证件类型并提取关键信息

### US-02 · 拍照识别政府表格

- 支持手机摄像头拍照 + 上传图片

- AI 5-10 秒内识别表格类型（至少支持 5 种常用政府表格）

- AI 识别每个空白字段的语义

- AI 从企业档案库匹配对应数据

- 显示"识别预览"界面，用户可手动校正

- 确认后生成可打印 PDF

### US-03 · 缺失数据补全引导

- 识别后清楚显示"已自动填写 X 个字段，需要您补充 Y 个字段"

- 点击空字段→弹出补充表单（含字段说明、示例值）

- 补充后自动同步回企业档案库（下次不用重填）

### US-04 · 续期提醒系统

- 上传证件时自动提取"到期日"字段

- 提前 90/30/14/7 天四级提醒

- 提醒渠道：App通知 + Email + (可选) WhatsApp

### US-05 · 表格使用历史与归档

- 每次生成的 PDF 自动保存到"历史记录"

- 可按表格类型/日期/公司检索

- 支持"基于上次填写复制新一份"

## 15.4  技术栈推荐

| 层级 | 技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 15 + TypeScript | Claude Code 极熟；TS 让 AI 写的代码更可靠 |
| UI 组件 | shadcn/ui + Tailwind | 复制代码进项目，AI 能直接改样式 |
| 数据库 | Supabase (Postgres) | 免费层够 MVP；自带认证+存储+实时 |
| 认证 | Supabase Auth | 一行代码搞定登录注册 |
| 文件存储 | Supabase Storage | 企业档案库的文件放这里 |
| OCR | Google Cloud Vision API | 菲律宾英文+Filipino 支持好 |
| LLM | Claude API (主) + GPT-4o-mini (辅) | Claude 做字段语义；GPT-mini 做分类 |
| PDF 生成 | pdf-lib | 能在已有 PDF 上填字段 |
| 部署 | Vercel + Supabase | 一行命令部署 |
| 监控 | Sentry + Vercel Analytics | 免费足够 MVP |

## 15.5  8 周开发计划

### Week 1 · 项目骨架 + 认证

- 搭项目 (Next.js + Supabase + Tailwind + shadcn/ui)

- 实现 Supabase Auth 登录注册

- 完成 companies 表 + CRUD API + 简单 UI

- 部署到 Vercel + Supabase

### Week 2 · 企业档案库

- 实现 company_people 表 + CRUD UI

- 实现 documents 表 + 文件上传

- 5 个标准文件夹 UI + 文档列表/搜索

### Week 3 · 证件 AI 提取

- 集成 Google Vision API (OCR)

- 写证件提取 Prompt

- API Route 整合 OCR + Claude

- UI 显示提取结果

### Week 4 · 表格识别（核心1）

- 收集 10 份高清菲律宾政府表格

- 写表格分类 Prompt

- 实现 /api/forms/recognize API

- UI：拍照按钮 + 识别结果展示

### Week 5 · 字段映射（核心2 - 最难的一周）

- 定义 form_templates 表，至少录入 5 份表格的 field_schema

- 写字段映射 Prompt

- 实现完整 /api/forms/fill API

- UI：字段审核界面（带置信度、可编辑）

### Week 6 · PDF 生成 + 补全引导

- 集成 pdf-lib，5 份表格的 PDF 模板

- 实现"缺失字段补全表单"UI

- 生成 PDF 后预览+下载

### Week 7 · 续期提醒 + 历史归档

- reminders 表 + 自动提醒逻辑

- 邮件提醒 (Resend)

- 定时任务 (Supabase Cron)

- form_submissions 表 + 历史记录 UI

- 仪表盘首页

### Week 8 · 打磨 + Demo 视频

- UI/UX 全面打磨

- 响应式调整

- 录制 5 分钟产品演示视频

- 写一个简单的 Landing Page

- 内部演示 + 收集反馈 + bug 修复

## 15.6  Claude Code 工作流

### Step 1：项目初始化

在新文件夹打开终端，启动 Claude Code，第一个 prompt：

"我要开始一个Next.js 15项目，叫做'quill-permit'。请帮我用create-next-app初始化项目，安装Supabase/shadcn/Anthropic/pdf-lib等依赖，创建项目结构，初始化Git。不要急着写业务代码。"

### Step 2：开发节奏 · "需求文档 → Claude Code → 审查"

- 开发前：把当前任务的详细需求写到 docs/CURRENT_TASK.md

- 给 Claude Code 指令："请阅读 docs/CURRENT_TASK.md，开始实现"

- Claude Code 写完后，让它解释每个文件做了什么

- 用浏览器/手机测试

- 发现问题，把问题描述给 Claude Code 让它修

- 每个任务结束写一段记录到 docs/CHANGELOG.md

### Step 3：使用 Claude Code 的"心法"

- 小步快跑：每次让 Claude Code 实现一个完整的功能

- 明确边界：每次开始前清楚说明"做什么"和"不做什么"

- 保留上下文：把核心文档放在 /docs，让 Claude Code 随时能读

- Review 重要：AI 写的代码必须自己看一遍

- 版本控制：每完成一个功能就 commit 一次

- 记录决策：技术决策写到 docs/DECISIONS.md

## 15.7  8 周 MVP 真实预算

| 项目 | 月费 | 8周总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel (Pro) | $20 | $40 | 可选，免费层够用 |
| Supabase (Pro) | $25 | $50 | 可选，免费层基本够 |
| Google Vision API | ~$30 | $60 | 按调用付费 |
| Claude API | ~$50 | $100 | 开发+测试期 |
| Resend (邮件) | $0 | $0 | 免费层够 |
| 域名 | - | $12 | 一次性 |
| Claude Code 订阅 | $200/月 | $400 | Claude Pro 或 Max |
| 总现金成本 | - | $752 ≈ ₱43,000 |  |

## 15.8  动手前必须决定的事

- 双语 UI：建议先中文为主，关键按钮加英文 Tooltip

- 5 份表格优先级：BIR 2550M / Mayor's Permit / BIR 0605 / SEC GIS / SSS R-3

- PDF 模板来源：官网下载 + Adobe Acrobat 标注字段位置

- 第一批演示对象：LJ 集团自家会计 + 亲友 SME 试

- 域名：注册 getquill.ai + quill.ph

完美是进度的敌人。前 8 周只要让 1 家店见到 Quill Permit 自动出 PDF 这一个魔法时刻，整个项目就成功了一半。

# 16  品牌 Identity

Quill 的视觉语言诞生于一个矛盾：用最古老的工具（羽毛笔）代表最新的技术（AI），用东方的笔墨传统承载西方的极简主义。

## 16.1  Logo 系统

Quill 的 Logo 由 6 个相互配合的元素组成，在不同场景下发声：

- ① 主字标（Primary Wordmark）：Quill in Instrument Serif italic + 朱砂句点

- ② 印记符号（Quill Mark）：抽象的羽毛笔形象，墨黑线条 + 朱砂笔尖

- ③ 中文印章（Chinese Seal）：朱砂方形 + 白色"翎"字

- ④ 双语合璧（Bilingual Lockup）：Quill | 翎

- ⑤ Q 字 Monogram：圆形 Q + 朱砂笔尖

- ⑥ 立式版（Stacked Vertical）：用于海报、纵向排版

Logo 的灵魂是 Quill 后面那个朱砂红色的句点。它同时是：中国印章的现代化身 / 西方文书末尾的句点 / 完成态的暗示（"签完了"）。当其他 SaaS 用感叹号、箭头、加载圈，Quill 选择句点——说完。

## 16.2  色彩系统

| 颜色 | 中文 | HEX | 角色 | 使用比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ink (墨) | 墨黑 | #0A0908 | 所有文字、Logo 主体 | 30% |
| Paper (纸) | 米白 | #FAF8F3 | 背景、画布 | 60% |
| Vermillion (朱砂) | 朱 | #8B0000 | CTA、强调、印章 | 5% (上限) |
| Bronze (铜) | 铜 | #A8804B | 细节装饰 | 3% |
| Linen (麻) | 麻 | #EAE6D9 | 过渡、卡片背景 | 5% |

5% 法则：朱砂从不超过画面 5%。这不是限制，是修养。当所有 SaaS 都在用渐变、霓虹、AI 流光，Quill 选择沉默——这就是差异化。

## 16.3  字体系统

| 字体 | 类型 | 用途 | 获取 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument Serif | Display 标题/Logo | Italic 是品牌灵魂 | 免费 · Google Fonts |
| Noto Serif SC | Chinese Display | 中文标题 | 免费 · Google Fonts |
| Inter Tight | Body & UI | 正文、按钮、说明 | 免费 · Google Fonts |
| JetBrains Mono | Mono | 技术细节、标签 | 免费 · 开源 |

## 16.4  三句口号

CORE · "Paperwork, signed off." / 翰墨自此，非负担。

FUNCTIONAL · "The AI business OS, for those who run things." / 为真正在经营的人，做的 AI 企业操作系统。

EMOTIONAL · "We don't sell software. We sell back your 8 hours." / 我们不是在卖软件。我们在卖回，你每天浪费的 8 小时。

## 16.5  品牌故事

2025 年 1 月，Manila 的所有商业老板都在做同一件事：续 Mayor's Permit。排队、填表、跑部门——这个流程已经存在了几十年，没有人质疑过它，因为"一直都是这样"。

但 Li Jianhua 觉得这件事不对劲。他家在菲律宾经营 35 年——250 间客房的酒店、PPF 贴膜店、建材批发、咖啡厅。他亲眼看着自己的会计、HR、前台，每年 1 月有 2 周时间几乎完全停摆，只为了"填表"。

他想：这件事，AI 现在已经能做。为什么没有人做？

答案很简单：硅谷的 AI 公司不懂 BIR。他们的 ERP 解决的是美国问题——SaaS 公司的收入识别、上市公司的合规、连锁餐厅的库存。但东南亚 SME 老板真正想解决的——"能不能不要每年浪费 2 周时间填政府表格"——硅谷觉得太琐碎，看不上。

于是 Quill 诞生了。

Quill — 羽毛笔。最古老的书写工具，承载最新的智能。

我们用 AI 替代你公司里所有"电脑能做却让人做"的事。从拍照填表，到通话转 CRM，到银行自动对账，到会议自动出纪要——一个个模块加上来，最终组成一个完整的企业大脑。

但我们不叫自己"AI ERP"。那只是技术。

我们叫自己 Quill，因为羽毛笔代表了一种姿态——慢一点，精细一点，有手感一点。即使在 AI 时代，我们依然相信：好的产品来自手艺人的反复打磨，不来自模型的随机生成。

我们不是在卖软件。我们是在卖回你的 8 小时。

## 16.6  域名策略

- 主域名：getquill.ai

- 本地化：quill.ph

- 短跳转：quill.so

- 备用：quillos.com / quill.work / withquill.com

# 17  附录

## 17.1  本文档配套交付物清单

| 文件名 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Quill-主合集文档.docx | Word | 本文档（内部规划+融资用） |
| Quill-产品白皮书.html | HTML | 对外宣传（客户+合作伙伴） |
| Quill-VI品牌系统.html | HTML | 品牌Identity完整版 |

## 17.2  关键资源链接

- Anthropic API：console.anthropic.com

- Supabase：supabase.com

- Vercel：vercel.com

- Google Cloud Vision：cloud.google.com/vision

- Resend (邮件)：resend.com

- shadcn/ui：ui.shadcn.com

- Google Fonts：fonts.google.com

- Langfuse：langfuse.com

## 17.3  关键技术决策记录

- Agent框架：暂用LangGraph，重大场景自研

- 向量库：MVP用pgvector，规模化后迁移Qdrant

- LLM主模型：Claude Sonnet日常 + Opus复杂场景

- VoIP方案：MVP不做，Phase 2用Twilio

- 部署位置：MVP用Vercel，规模化迁K8s

- 数据库：MVP用Supabase Postgres，规模化自托管

## 17.4  里程碑回顾

- v1.0 LJ ERP：传统ERP定位（弃用）

- v2.0 Company OS：AI-Native重写

- v2.1 Voice-First补充

- v2.2 7家竞品借鉴方案

- v2.3 本地化政务智能

- v3.0 主策划书终极版

- Quill 品牌确定 ⭐

- M13 Quill Permit MVP 8周实施方案

- VI 品牌系统完整发布

⁂

翰墨自此，非负担。

Paperwork, signed off.

— Quill · 翎 · 2025 —